NO：ZB-2024-26

西安理工大学高科学院泾河校区校内围栏工程

招

标

文

件

项目名称：  校内围栏采购安装工程

招 标 人： 西安理工大学高科学院招标办

招标时间：  2024 年 10 月 21 日

| 工程名称 | 校内围栏采购安装工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县泾干镇 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料） |
| 工程概况 | 校内铁艺围栏，工程量约1000m，具体参数和样式详见施工图。 |
| 招标范围 | 包括铁艺围栏的制作、安装、预制件预埋和铁艺基础的施工、竣工验收等工作内容。 报价含六扇5米（单扇长度）的带轮子的推拉门，样式和主围栏样式相同。 报价含基础及柱子施工。 |
| 报价方式 | 投标报价单按《陕西省2009清单》计价，主材价格按市场价计价进行编制。 |
| 质量等级及 质量标准 | 所有工程施工材料和设备质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后30天内有效。 |
| 投标单位资质及其他要求 | - 1.具有专业施工三级或三级以上资质的企业。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 4.施工组织设计。 |
| 技术要求 | 设计图纸以及有关的规范、标准等 |
| 施工工期 | 施工工期：为10天。预计 10 月 25 日进场。 |
| 付款方式 | 1.此项工程无预付款；2.工程完工验收合格后10日内支付至97%，3%为质保金，质保2年。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间： 2024 年 10 月 21 日。 地点：西安理工大学高科学院建设办-招标办公室。 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交 截止时间、地点 | 时间： 2024 年 10 月 23日12:00前。 地点：西安理工大学高科学院建设办-招标办公室。 |
| 咨询及联系人 | 现场技术咨询：曹老师（18991209900）祁老师（19945240968） 投标联系人： 李老师（13468655574） |

一、招标书

- 投标承诺书

致：西安理工大学高科学院招标办（发包方）

1.在视察现场和审阅招标文件及施工图纸后，我方编制完成西安理工大学高科学院校内围栏采购安装工程投标报价，详见投标预算报价单和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金（合同金额的5%，进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6.我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

7.我们明白发包方不一定要接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权委托书

西安理工大学高科学院招标办：

兹委托        （身份证号码：  职称：         ）代本公司处理向西安理工大学高科学院发包的“校内围栏采购安装工程”项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托       （身份证号码：   职称：           ）为本公司承包施工西安理工大学高科学院校内围栏采购安装工程的项目经理，协助投标委托人          进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：     年    月   日

四、投标报价表

西安理工大学高科学院招标办：

西安理工大学高科学院校内围栏采购安装工程的投标总报价为：       元，人民币大写：            整。

铁艺围栏报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁艺围栏 | 详见图纸 | m |  |  |
| 2 | 铁艺推拉门 | 单扇5米带轮子 | 扇 |  |  |
| 3 | 砖基础 | 详见图纸 | m |  |  |
| 4 | 基础开挖、灰土换填、放大脚和回填回复 |  | m |  |  |
| 备注 | 1.报价含围栏的制作、安装、预制件预埋、含税金、运输及装卸费。 2.基础做法：3：7灰土换填30cm，放大脚4层。 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

联系人：

电话：

2024年  月   日

铁艺围栏效果图：

铁艺围栏采价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁艺围栏 | 详见下图 | m |  |  |

此部分铁艺只采价，不在投标总价里面计算。